Uchwała  nr XIV/ 104  /2004

# Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 30 listopada 2004r

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Na podstawie art.21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. u. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych stanowiący  załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Żerkowa

/-/ Kasper Ekert

Załącznik

do uchwały Nr XIV/104/04

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 30 listopada 2004 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU

URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

I WODOCIĄGOWYCH

# NA LATA 2004 – 2008

## Rozwój urządzeń zaopatrujących ludność w wodę

- Likwidacja stacji uzdatniania wody w m. Lgów

Okres realizacji		2005 – 2006 r.

- szacunkowy koszt inwestycji			30.000 zł

- źródło finansowania				budżet Gminy

- Podłączenie sieci wodociągowej Gąsiorów, Szczonów,  Pogorzelica do sieci

wodociągowej Śmiełów i zaopatrzenie w wodę odbiorców w SUW Raszewy,

co będzie wymagało wybudowania ok. 2.500 mb sieci wodociągowej

Okres realizacji		2005 r.

- szacunkowy koszt inwestycji	 		200.000 zł

#### źródło finansowania				budżet Gminy

- Likwidacja stacji uzdatniania wody w m. Gąsiorów

Okres realizacji		2006 – 2007 r.

- szacunkowy koszt inwestycji			30.000 zł

- źródło finansowania				budżet Gminy

- Modernizacja SUW Pawłowice - ocieplanie budynku stacji, wymiana stolarki okiennej.

Okres realizacji		2005 r.

- szacunkowy koszt inwestycji			30.000 zł

- źródło finansowania				budżet Gminy

- Modernizacja SUW Podlesie, polegająca na:

- budowa zbiornika retencyjnego

- II stopień pompowania

Okres realizacji		2006 – 2007 r.

- szacunkowy koszt inwestycji			250.000 zł

- źródło finansowania				 budżet Gminy

- Wymiana sieci wodociągowej w m. Raszewy (wymiana rur azbestowo-cementowych na PCV – inwestycja obejmuje ułożenie ok. 2000 mb sieci wodociągowej PCV oraz wymianę 40 sztuk przyłączy wodociągowych stalowych na PE

Okres realizacji		2008 r.

- szacunkowy koszt inwestycji		 	200.000 zł

- źródło finansowania				 budżet Gminy

Program budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żerków

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Lisew:

Planowany termin realizacji	2005r.

- koszt inwestycji		1.147.122,85

- środki ZPORR		804.058,07

- środki budżetu państwa		107.207,75

- środki własne z VAT		235.857,03

- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Żółkowie (rozbudowa oczyszczalni w celu podłączenia kolejnych wsi: Ludwinów, Kamień, Dobieszczyzna, Lubinia Mała, Sucha, Sierszew, Miniszew, Prusinów)

Planowany termin realizacji		2005-2006r.

- szacunkowa wartość ogółem		2.379.643,-

- szacunkowa wartość netto		2.213.685,-

- środki pomocowe 75%		1.660.264,-

- środki budżetu gminy		719.379,-

- Budowa sieci kanalizacji sanitarne we wsi Śmiełów z przyłączeniem do kanalizacji w Brzóstkowie.

Planowany termin realizacji	2005r.

- szacunkowa wartość inwestycji ogółem		480.000,-

- szacunkowa wartość inwestycji netto		448.598,-

- środki pomocowe 75%		336.448,-

- środki budżetu gminy		143.552,-

- Budowa kolektora przesyłowego ścieków Kretków – Raszewy z przepompowniami (Budowa kolektora dla umożliwienia skanalizowania w późniejszym terminie miejscowości Kretków, Żerniki).

Planowany termin realizacji	2005r.

- szacunkowy koszt inwestycji ogółem		550.000,-

- szacunkowy koszt inwestycji netto		514.000,-

- środki pomocowe 75%		385.000,-

- środki budżetu gminy		165.000,-

- Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Komorzu, Chwałowie, Antoninie

Planowany termin realizacji	2005-2006r.

- szacunkowy koszt inwestycji 		550.000,-

- szacunkowy koszt inwestycji netto		514.000,-

- środki pomocowe 75%		385.000,-

- środki budżetu gminy		165.000,-

Kolejność wykonywanych zadań uzależniona będzie od możliwości finansowych oraz aktualnych najpilniejszych potrzeb.

BURMISTRZ

/-/  Janusz Jajczyk